SPZZOZ.XII.381.15/2020

# SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wykonanie projektu budowlano – wykonawczego rozbudowy budynku  Szpitala Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej w Ostrowi Mazowieckiej

TRYB POSTĘPOWANIA: przetarg nieograniczony  o wartości

szacunkowej  poniżej  214 000 euro.

ZATWIERDZAM:

DYREKTOR SPZZOZ

w Ostrowi Mazowieckiej

Artur Wnuk

Ostrów  Mazowiecka, dnia 18.08.2020 r.

- INFORMACJE OGÓLNE

- Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej,
ul. Duboisa 68 zwany dalej „ZAMAWIAJĄCYM” zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Wykonanie projektu budowlano – wykonawczego rozbudowy budynku Szpitala SPZZOZ zgodnie z wymaganiami określonymi 
w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwanej dalej „SIWZ”.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z Programem Funkcjonalno – Użytkowym określa Załącznik Nr 2 i 2a do niniejszej SIWZ.

- Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

- 71000000-8	– 	usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

- 71218000-8	-	Nadzór nad projektami i dokumentacją

- Postępowanie przeprowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej  kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych /t.j Dz.U.2019.1843 ze zm./ zwanej dalej Pzp.

- W sprawach nieuregulowanych ustawą mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

- OKRES REALIZACJI ZAMÓWIENIA

- Wykonawca opracuje dokumentację  projektową w 4 etapach i terminach:

  - I etap	- Uzgodniona z Zamawiającym Koncepcja programowo-przestrzenna (KPP) budynku, technologii medycznej oraz zagospodarowania terenu z opisem,  w terminie 45 dni od daty podpisania umowy;

  - II etap – Projekt budowlany (wykonany we wszystkich branżach w pełnym zakresie  niezbędnym do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę), pozwolenie na budowę oraz wszelkich innych wymaganych prawem  uzgodnień w terminie 120 dni od daty podpisania umowy;

  - III etap - Projekt wykonawczy (wykonany we wszystkich branżach w pełnym zakresie), kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót, STWiORB oraz inne opracowania niezbędne do realizacji robót i zatwierdzenia dokumentacji w terminie 165 dni od daty podpisania umowy;

  - IV etap - pełnienie nadzoru autorskiego i rejestracja lądowiska w Urzędzie Lotnictwa  Cywilnego w Warszawie. Termin sprawowania nadzoru autorskiego i rejestracji lądowiska ustala się do dnia otrzymania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie przedmiotu umowy zrealizowanego na podstawie niniejszej dokumentacji projektowej.

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

  - spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

    - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania.

Zamawiający nie stawia szczegółowych wymogów w zakresie spełniania warunku.

    - sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Zamawiający nie stawia szczegółowych wymogów w zakresie spełniania warunku.

    - Zdolności technicznej lub zawodowej.

- warunek ten będzie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał co najmniej 2 (dwie) usługi, w zakresie wykonania dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wykonawczy) dotyczącej budowy/modernizacji obiektów  o powierzchni nie mniejszej niż   3.000m2  o wartości co najmniej 500.000,00 zł. brutto wraz z  podaniem  podmiotów,  na rzecz których  usługi  były wykonywane, daty wykonania tych usług, oraz  załączeniem dowodów określających czy  usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku usług ciągłych nadal wykonywanych referencje lub inne dokumenty potwierdzające ich należyte  wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu  składania ofert;

- warunek ten będzie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą skierowane do realizacji zamówienia, zgodnie 
z poniższymi wymaganiami:

- projektant branży architektonicznej, osoba posiadająca uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń  lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; osoba winna posiadać doświadczenie 
w wykonaniu co najmniej 2 (dwie) usługi w zakresie wykonania dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wykonawczy) dotyczącej budowy/modernizacji obiektów  o powierzchni nie mniejszej niż   3.000m2

- Projektant branży konstrukcyjnej – osoba posiadająca uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie do projektowania w specjalności konstrukcyjno – budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; osoba winna posiadać doświadczenie w wykonaniu co najmniej 
2 (dwóch) usług w zakresie wykonania dokumentacji projektowej (projekt budowlany 
i wykonawczy)  o powierzchni nie mniejszej niż   3.000m2

- Projektant branży elektrycznej – osoba posiadająca uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie do projektowania w specjalności instalacyjnej w  zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; osoba winna posiadać doświadczenie w wykonaniu co najmniej 2 (dwóch) usług
w zakresie wykonania dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wykonawczy)  
o powierzchni nie mniejszej niż   3.000m2.

- Projektant branży sanitarnej – osoba posiadająca uprawnienia do pełnienia  samodzielnych  funkcji w budownictwie do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,  wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; osoba winna posiadać doświadczenie w wykonaniu co najmniej 2 (dwóch) usług 
w zakresie wykonania dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wykonawczy)  
o powierzchni nie mniejszej niż   3.000m2.

nie podlegają wykluczeniu w oparciu o art. 24 ust. 1 ustawy

- Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5. Dodatkowo Zamawiający wykluczy 
z postępowania Wykonawcę:

  - w stosunku, do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie 
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zasądził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację  majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z  dnia 28 lutego 2003r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z  2015r. poz. 233, z poźn. zm.) – zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp;

  - który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem  przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w prawie spłaty tych należności – zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 8) ustawy Pzp;

- Spełnianie warunków poprzez poleganie na potencjale „innych podmiotów”:

Wykonawca może polegać w celu potwierdzania spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać  na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie miał rzeczywisty dostęp do zasobów tych podmiotów w zakresie niezbędnym do należytego wykonania zamówienia, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Wykonawca, który polega na zasobach innego podmiotu w zakresie zdolności technicznej 
i zawodowej musi zapewnić jego bezpośredni udział w realizacji zamówienia w zakresie, w którym zdolności te są wymagane.

Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu, na którego zdolności Wykonawca się powołuje, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

- zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

- zobowiązał się do osobistego wykonania zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową  lub ekonomiczną, o których mowa w rozdziale III ust. 1.1 niniejszej SIWZ.

- Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia  oraz w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach podmiotu trzeciego na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu potwierdzenia  spełniania warunków, o których mowa w rozdziale III ust. 1.1 niniejszej SIWZ, Zamawiający dopuszcza sumowanie potencjału poszczególnych podmiotów.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia poszczególne warunki udziału w postępowaniu określone w rozdziale III pkt 1 ppkt 1.1 niniejszej SIWZ mogą zostać spełnione przez jednego Wykonawcę lub łącznie wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Warunek określony w rozdziale III pkt 1 ppkt 1.2 niniejszej SIWZ powinien spełniać każdy 
z Wykonawców samodzielnie

- Zamawiający oceni spełnianie warunków na podstawie dokumentów, o których mowa w rozdz. 
IV niniejszej SIWZ.

- WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ  WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU 
W POSTĘPOWANIU:

- W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu należy złożyć wraz 
z ofertą:

  - wypełnione Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu –  Oświadczenie stanowić będzie wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału 
w postępowaniu – wzór Załącznik Nr 4 do SIWZ

- W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz 24 ust. 5 ustawy PZP, należy złożyć wraz z ofertą:

  - Wypełnione oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. Oświadczenie stanowić będzie wstępne oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wzór  Załącznik Nr 5 do SIWZ.

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu Nr 5 oraz oświadczeniu Nr 6.

- W niniejszym postępowaniu przewidziane jest przeprowadzenie procedury określonej w art. 24 aa  ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tzw. procedura odwrócona). Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została  najwyżej oceniona nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu

- Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym nie krótszym niż 5 dni terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa 
w art. 25 ust.1 ustawy Pzp :

  - W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału  w postepowaniu, określonych przez Zamawiającego w rozdz. III niniejszej SIWZ:

    - Wykaz usług (co najmniej 2) wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie 
o tożsamym charakterze co do przedmiotu zamówienia  w zakresie wykonania dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wykonawczy) budowy/modernizacji obiektów 
o powierzchni nie mniejszej niż 3 000 m2  o wartości co najmniej 500.000,00 brutto wraz 
z  podaniem podmiotów, na rzecz których usługi były wykonywane, daty wykonania tych usług, oraz załączeniem dowodów określających czy usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny 
o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy – potwierdzenie warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – druk wykazu stanowi Załącznik Nr 7 do SIWZ.

    - Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego 
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – potwierdzenie warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej - druk wykazu stanowi Załącznik Nr 8 do SIWZ.

  - W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu 
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.

    - odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

    - zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu, lub innego dokumentu, potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem, podatkowym, w sprawie spłat tych należności wraz  
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie  w całości wykonania decyzji właściwego organu;

    - zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub innego dokumentu, potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, 
w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

  - W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postepowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP (protokół z otwarcia ofert)  przekaże Zamawiającemu  oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP w formie określonej w paragrafie 14 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzaju dokumentów jakich  może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz.U. 2016.1126) – Dokument należy złożyć  w oryginale, Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może przedstawić dowody,  że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia – wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 6 do niniejszej SIWZ.

Uwaga! W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, niniejsze oświadczenie składa oddzielnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Uwaga! Zamawiający uzna za skuteczne złożone oświadczenie załączone do oferty, z treści którego będzie wynikało, iż Wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej, o ile zachodzi taka sytuacja.

- Dokumenty dot. „innych podmiotów”

Wykonawca, który w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postepowaniu polega  na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji ekonomicznej lub finansowej innych podmiotów, przedstawia w szczególności zobowiązanie tych podmiotów zawierające:

- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,

- informację, czy inne podmioty, na zdolności, których Wykonawca powołuje się w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizują usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

- Dokumenty dot. Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

  - W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z Wykonawców oddzielnie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument pełnomocnictwa musi być załączony do oferty i zawierać  
w szczególności wskazanie: postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania, obejmujący przede wszystkim:

- reprezentowanie konsorcjum w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,

- zaciąganie w  imieniu konsorcjum zobowiązań,

- złożenie oferty wspólnie,

- prowadzenie korespondencji i podejmowanie zobowiązań związanych z postępowaniem 
o zamówienie publiczne.

  - Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany w imieniu wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym Wykonawcę ustanowionego jako Pełnomocnika i przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawcy.

  - Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.

  - Wykonawcy składający wspólną ofertę, ponoszą solidarną odpowiedzialność za zobowiązania Wykonawcy, wynikające z umowy, której projekt zawiera Załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ.

  - Jeżeli w postępowaniu zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

- Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy Pzp lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub inne dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że  mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

- Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe pełnomocnictwa Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym. chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega  odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

- DOKUMENTY PODMIOTÓW ZAGRANICZNYCH

- Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 5 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r.w sprawie dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu
o udzielenie zamówienia;

  - Wykonawca składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru w państwie, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, 
w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania w zakresie określonym 
w art. 24 ust. 1 pkt. 13,14 i 21 oraz ust. 5 i 6 ustawy,

  - Wykonawca  składa dokument  lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz 
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Dokumenty, o których mowa w pkt. 8.1 i pkt 8.2 lit b, powinny być wystawione nie wcześniej  niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu. Dokument o którym mowa w pkt. 8.2 lit a, powinien  być wystawiony nie wcześniej  niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub w kraju w którym miejsce zamieszkania mają osoby, których dotyczą dokumenty, wskazane w pkt. 8.1 nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, ze wskazaniem osób uprawnionych do jego reprezentacji lub oświadczeniem tych osób, złożonym  notariuszem lub przed właściwym – ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania  Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tych osób – organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego.

Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany 
w pkt 8.1, składa dokument, o którym  mowa powyżej, w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

- Złożona oferta musi zawierać  następujące  oświadczenia i dokumenty:

  - Wypełniony i podpisany  formularz oferty przetargowej sporządzony z wykorzystaniem wzoru  stanowiącego Załącznik Nr 1 do SIWZ;

  - Podpisany szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – określony w Załączniku Nr 2 do SIWZ;

  - aktualne na dzień składania ofert oświadczenia  w zakresie wskazanym w Załączniku Nr 4 i 5 do SIWZ, w tym dotyczące podwykonawców, którym wykonawca zamierza powierzyć wykonanie  części zamówienia;

  - w przypadku powoływania się na zasoby podmiotu trzeciego zobowiązanie tego podmiotu do udostępnienia  swoich zasobów – druk zobowiązania określony w Załączniku Nr 9

  - pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie w sytuacji, gdy Wykonawca składa ofertę przez ustanowionego pełnomocnika;

  - w przypadku podmiotów występujących wspólnie (np. powołanie konsorcjum) pełnomocnictwo, o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy Pzp.

  - Potwierdzenie wpłaty wadium.

- Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę (art. 82 ust.1). Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

- Ofertę należy  przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ.

- Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inna trwałą 
i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Dokumenty składające się na ofertę, mogą być przedstawione w formie oryginałów albo kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez upoważnio(nego)ych przedstawiciel(a)i Wykonawcy.

  - w przypadku poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osob(ę)y nie wymienion(ą)e w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału, poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii przez notariusza, adwokata, radcę prawnego lub osobę/y, których uprawnienie do reprezentacji wynika z dokumentu rejestracyjnego  (ewidencyjnego) Wykonawcy, zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym 
w tych dokumentach;

- Wykonawcy  pokrywają wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

- Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta wraz z załącznikami była zestawiona w sposób uniemożliwiający jej samoistną dekompletację (bez udziału osób trzecich) oraz uniemożliwiający zmianę jej zawartości bez widocznych śladów naruszenia.

- Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki musza być podpisane przez upoważnionego pełnomocnika uprawnionego do reprezentacji zgodnie z przedstawionym aktem rejestracyjnym, wymogami ustawowymi oraz przepisami prawa. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego pełnomocnika, należy do oferty dołączyć dokument pełnomocnictwa, potwierdzający uprawnienia do składania oferty.

- Wszystkie dokonane korekty i poprawki w tekście oferty (w tym załącznikach do oferty) muszą być parafowane (lub podpisane) własnoręcznie przez osob(ę)y podpisując(ą)e ofertę. Parafka (podpis) winna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby sporządzającej parafkę).

- Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy przekazanych przez Zamawiającego. Dopuszcza się 
w ofercie złożenie załączników opracowanych przez Wykonawców pod warunkiem, że będą one identyczne, co do treści z formularzami określonymi przez Zamawiającego.  Oferty Wykonawców, którzy dołączą do oferty załączniki o innej treści niż określone w SIWZ zostaną  odrzucone.

- Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w związku z  art.  96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia  1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 2018.419), jeśli Wykonawca nie później niż  w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być udostępnione i jednocześnie wykazał,  iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa.

    - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji rozumie się nieujawnione do publicznej wiadomości informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności;

    - Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstw”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty;

    - Jeżeli wykonawca w złożonej ofercie zastrzeże jako niejawne inne informacje niż te, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, lub te, do ujawnienia których zobowiązana jest Komisja Przetargowa, zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający stwierdzi bezskuteczność ww. zastrzeżenia i wyłączy zakaz ujawniania zastrzeżonych informacji.

    - Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe zabezpieczenie przez Wykonawcę dokumentów określonych jako tajne.

    - Wykonawca m. in. nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, okresu gwarancji, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofercie;

- WADIUM

- Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 20.000,00 zł.:

Wadium za wniesione uznaje się

-z chwilą jego wpłynięcia na wskazane konto Zamawiającego, tj.

PEKAO I O/Ostrów Mazowiecka 70 1240 5282 1111 0000 4893 5991

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

Uwaga! W przypadku wnoszenia wadium na konto Zamawiającego, oferta zostanie uznana za zabezpieczoną, jeżeli środki z tego tytułu faktycznie wpłyną na konto Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert  tj. 02.09.2020r.

- Wadium może być wnoszone: (art. 45 ust. 6 ustawy – Prawo zamówień publicznych)

  - w pieniądzu;

  - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

  - gwarancjach bankowych;

  - gwarancjach ubezpieczeniowych;

  - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 
z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 
(Dz.U. Nr 109, poz. 1158,  z późn. zm.).

- Wadium wnoszone w gwarancjach bankowych i ubezpieczeniowych mają być udzielone do końca terminu związania ofertą.

- Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna musi być czynnością jednostronnie obowiązującą, mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu, obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty kwoty wadium na rzecz Zamawiającego.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie nie złożył dokumentów lub oświadczeń, potwierdzających  okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25 a ust.1, pełnomocnictw,  lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych 
w ofercie;

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;

- Oferta Wykonawcy, która nie będzie zabezpieczona  akceptowaną formą wadium zostanie odrzucona  na mocy art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Prawo zamówień publicznych.

- MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

- Ofertę w zamkniętej nieprzezroczystej kopercie opieczętowanej pieczątką firmy i przygotowaną zgodnie ze S I W Z należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Ostrowi Mazowieckiej, 
ul. Duboisa 68, Pok. Nr 6 kancelaria administracji do dnia 02.09.2020r. do godz. 1000. Koperta winna być oznaczona:

„Oferta na wykonanie projektu budowlano – wykonawczego rozbudowy budynku Szpitala Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej w Ostrowi Mazowieckiej - nie otwierać przed dniem 02.09.2020r. godz. 1030”.

- Oficjalne otwarcie ofert nastąpi dnia 02.09.2020r. o godz. 1030 w siedzibie Zamawiającego - sala konferencyjna administracji.

- Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką kurierską lub pocztową.

- Oferta złożona po  terminie zostanie  niezwłocznie zwrócona Wykonawcy  na podstawie art. 84 ust. 2  ustawy Pzp.

- Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.

- Niezwłocznie po otwarciu ofert  na podstawie art. 86 ust 5 ustawy Pzp Zamawiający zamieści na stronie www.szpitalostrowmaz.pl informacje dotyczące:

- kwotę jaką zamierza przeznaczyć  na sfinansowanie zamówienia;

- firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli  oferty w terminie;

- ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych 
w ofertach.

- SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z ZAMAWIAJĄCYM

- W postępowaniach o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz  oświadczeń i dokumentów wymienionych w  rozdziale IV  niniejszej SIWZ.

- W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy określonym w SIWZ.

- Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę  pisemnie winny być składane na adres: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej 
w Ostrowi Mazowieckiej; ul. Duboisa 68; 07-300 Ostrów Mazowiecka –  Pok. Nr 6 kancelaria administracji.

- Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą elektroniczną winny być kierowane na adres: przetargi@szpitalostrowmaz.pl.

- Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

- Zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający umieści na stronie internetowej, na której została umieszczona Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek 
o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosków, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający prześle na piśmie treść wyjaśnień Wykonawcom, którzy zwrócili się pisemnie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia  oraz umieści treść wyjaśnień na stronie internetowej  www.szpitalostrowmaz.pl  bez ujawniania źródła zapytania.

- W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

- Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.

- Osoby uprawnione przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami są :

- w kwestiach merytorycznych –  Agnieszka Tyszka – Kierownik Działu Administracyjnego, 
tel.:     29 746 37 70; Marcin Marasek – Kierownik Sekcji Technicznej i Aparatury Medycznej tel: 29 746 38 63.

- w kwestiach formalno - proceduralnych – Magda Tyszka, Ewa Socik, – Sekcja Zamówień Publicznych; tel : 29 746 37  03.

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować treść specyfikacji.

  - dokonaną modyfikację Zamawiający zamieści na stronie internetowej Zamawiającego na której została zamieszczona SIWZ.

  - w przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia tych zmian w ofertach.

# TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert ( art. 85 ust.5 ustawy Pzp).

- Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się  do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.

# MODYFIKACJA I WYCOFYWANIE OFERTY

- Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełniania do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert.

- Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składania ofert tj. w zamkniętej kopercie odpowiednio oznakowanej z dopiskiem „ZMIANA”.

- Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.

- Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzenie zmian) z napisem na kopercie „WYCOFANIE”.

- Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy, koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.

- Oferty złożone po wyznaczonym terminie do składania ofert (art. 84 ust. 2.) Zamawiający niezwłocznie zwraca oferty, które zostały złożone po terminie.

- OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

- Łączna cena ofertowa brutto powinna uwzględniać wszystkie  koszty związane z wykonaniem zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy określonym w niniejszej SIWZ.

- Cenę oferty należy wpisać w formularzu ofertowym (Zał. Nr 1 do SIWZ) w zapisie liczbowym - słownym. Należy podać ceny poszczególnych etapów zamówienia, jak również wartość netto, podatek VAT i wartość brutto całego zamówienia. Łączna kwota brutto będzie podlegać ocenie 
w kryterium „cena”.

- Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN) i wyliczona do dwóch miejsc po przecinku.

- Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczyć do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć i przekazać na rachunek właściwego urzędu skarbowego, zgodnie z tymi  przepisami. Wykonawca składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

- Wszelkie rozliczenia  między Zamawiającym a Wykonawcą  prowadzone będą w PLN.

- Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji.

# OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW 
I SPOSOBU OCENY OFERT

- Oferta będzie oceniana pod względem:

a/ spełnienia warunków podanych w specyfikacji,

b/ wyboru najkorzystniejszej oferty wg podanych  kryteriów

- Kryteria oceny ofert:

Cena 									(C)	-    	60  % - 60 pkt

Doświadczenie projektanta branży architektonicznej  		(DA)	-	20 %  - 20 pkt

Doświadczenie  projektanta branży konstrukcyjnej			(DK) 	-	20 %  - 20 pkt

- Kryterium „cena”

Cena ofertowa brutto (C) - waga 60% (maksymalnie 60 punktów);

Ocenie zostanie poddana cena oferty, czyli cena brutto za realizację całego zamówienia, podana 
w „Formularzu oferty”.

Najwyższą liczbę, tj. 60 punktów otrzyma oferta, w której zaproponowano najniższą cenę ofertową brutto. Pozostałe oferty otrzymają punkty obliczone według poniższego wzoru:

Cmin.

Ilość pkt. =     	    ---------------- x    60 % x 100

Cbad

gdzie:

Cmin – cena oferty najniższej

Cbad – cena oferty badanej

- Kryterium „doświadczenie projektanta branży architektonicznej” (DA) – waga 20% (maksymalnie 20 punktów)

W ramach tego kryterium oceniane będzie dodatkowe doświadczenie projektanta branży architektonicznej w zakresie wykonania dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wykonawczy) dotyczącej budowy/modernizacji obiektów służby zdrowia  o powierzchni nie mniejszej niż 3.000m2 w okresie 5 lat przed upływem terminu  składania ofert.

Kryterium będzie obliczone w skali punktowej 0 – 20 punktów na podstawie wypełnionego przez Wykonawcę formularza ofertowego (Załącznik Nr 1 do SIWZ)  i zadeklarowanie ilości opracowanych projektów budowlano – wykonawczych obiektów służby zdrowia o powierzchni nie mniejszej niż 3.000m2 w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert zgodnie z następującą metodologią:

  - brak projektów – 0 punktów

  - 1 dokumentacja projektowa – otrzyma 10 punktów

  - 2 i więcej dokumentacji projektowych  - 20 punktów

- Kryterium „doświadczenie i wiedza projektanta branży konstrukcyjno- budowlanej” (DK) – waga 20% (maksymalnie 20 punktów)

W ramach tego kryterium oceniane będzie dodatkowe doświadczenie i wiedza projektanta branży konstrukcyjno - budowlanej, w zakresie wykonania dokumentacji projektowej (projekt budowlany 
i wykonawczy)  dotyczącej budowy/modernizacji obiektów służby zdrowia  o powierzchni nie mniejszej niż 3.000m2 w okresie 5 lat przed upływem terminu  składania ofert.

Kryterium będzie obliczone w skali punktowej 0 – 20 punktów na podstawie wypełnionego przez Wykonawcę formularza ofertowego (Załącznik Nr 1 do SIWZ)  i zadeklarowanie ilości opracowanych projektów budowlano – wykonawczych obiektów służby zdrowia o powierzchni nie mniejszej niż 3.000m2 w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert zgodnie 
z następującą metodologią:

  - brak projektów – 0 punktów

  - 1 dokumentacja projektowa – otrzyma 10 punktów

  - 2 i więcej dokumentacji projektowych  - 20 punktów

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie - Prawo zamówień publicznych i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru ofert według wzoru:

W = C+ DA+ DK

gdzie:

C	-	Ilość  punktów uzyskanych w kryterium „cena”

DA	-	Ilość punktów uzyskanych w kryterium „Doświadczenie i wiedza projektanta branży             
                      architektonicznej”

DK	-	Ilość punktów uzyskanych w kryterium „Doświadczenie i wiedza projektanta branży

konstrukcyjnej”

W 	- 	suma wszystkich punktów uzyskanych w kryteriach oceny ofert

- Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najwyższy bilans punktów 
w kryteriach.

- Punktacja przyznawana  ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp, oraz SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza 
w oparciu o podane kryteria wyboru.

- Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie  lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z najniższą ceną (art. 91 ust.4 ustawy Pzp ).

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do podpisania umowy we wskazanym miejscu i terminie

- AUKCJA ELEKTRONICZNA

W prowadzonym postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

# INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

# Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie  do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie  będzie wynikać 
z dokumentów załączonych do oferty.

# W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać  przed zawarciem umowy  przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność  za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum, wykluczenie możliwości wypowiedzenia  umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.

# Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego – Załącznik Nr 3 do niniejszej SIWZ w miejscu 
i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Zamawiający po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zawiadamia Wykonawców zamieszczając informacje na stronie internetowej www.szpitalostrowmaz.pl oraz w swojej siedzibie 
w miejscu publicznie dostępnym, a także zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, zgodnie 
z art. 92  ustawy - Prawo zamówień publicznych.

- Zawarcie umowy nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia 
o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Zawarcie umowy może nastąpić przed upływem terminów 
w przypadku, gdy złożono tylko jedną ofertę.

- W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą  spośród pozostałych ofert bez  przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, 
o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- WZÓR UMOWY

- Szczegółowe postanowienia warunków umowy zostały określne w projekcie umowy - Załącznik Nr 3 do niniejszej SIWZ.

- Umowa na realizację przedmiotu zamówienia z wyłonionym Wykonawcą zostanie zawarta na takich warunkach, jakie zostały określone w projekcie umowy.

# ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych,/t.j Dz.U.2019.1843 ze zm./ przysługuje odwołanie do następujących czynności:

- określenia  warunków udziału w postępowaniu,

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

- odrzucenia oferty odwołującego,

- opisu przedmiotu zamówienia,

- wyboru najkorzystniejszej oferty.

- Zgodnie z art. 180 ust. 1 i 2 oraz art. 198a ust. 1 ustawy Pzp, w prowadzonym postępowaniu przysługuje odwołanie i skarga w ograniczonym zakresie przewidzianym w art. 180 ust. 2.

- INFORMACJE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW

- Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. W druku oferty Wykonawca winien wskazać część zamówienia, która ma być realizowana przez podwykonawcę. W przypadku braku informacji o części zamówienia, która zostanie powierzona podwykonawcom, Zamawiający uzna, że Wykonawca sam zrealizuje zamówienie i nie będzie korzystał z podwykonawców przy jego realizacji.

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał brak istnienia podstaw wykluczenia z udziału 
w postępowaniu wobec podwykonawców, którym zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, w zakresie wskazanym dla Wykonawcy.

- Zamawiający żąda, by Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania zamówienia podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi zaangażowanych w wykonywanie części zamówienia, które im zostały powierzone przez Wykonawcę.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadamiania Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, 
o których mowa w ust. 3, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazywania informacji na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania 
o udzielenie zamówienia.

- Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, przedstawi oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

- Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

- Zaangażowanie podwykonawców nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za należyte wykonanie zamówienia. Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania, uchybienia 
i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym  stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. Zmiana podwykonawcy wymaga zgody Zamawiającego.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA
  UMOWY

- Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5%  ceny całkowitej podanej w ofercie, przed zawarciem umowy na rachunek bankowy Zamawiającego PEKAO I O/Ostrów Mazowiecka 70 1240 5282 1111 0000 4893 5991.

- Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń  z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru Wykonawcy 
w jednej  lub kilku z następujących form:

  - Pieniądzu;

  - Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –kredytowej, 
z tym że zobowiązania  kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

  - Gwarancjach bankowych;

  - Gwarancjach ubezpieczeniowych;

  - Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

- W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka forma, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Taka zmiana musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone na następujących warunkach:

  - 70% całości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane;

  - Pozostałe 30% nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

- Kwoty zabezpieczenia podlegające zwrotowi ulegają zmniejszeniu przy zwrocie  z tytułu  potrąceń za złą jakość przedmiotu zamówienia, niedotrzymanie  terminu realizacji lub nakładów poniesionych przez samego Zamawiającego na usunięcie wad, jeżeli nie dokonał tego wykonawca robót.

- INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1-3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem  danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych) )Dz. Urz. UE L 119 z dnia 5 maja 2016 r., (RODO) informujemy, że:

- Administratorem danych osobowych (ADO) jest Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej (SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej) z siedzibą przy ul. DuboisA 68,  07-300 Ostrów Mazowiecka.

Z ADO można kontaktować się pisemnie na ww. adres, mailowo: sekretariat@szpitalostrowmaz.pl  
          oraz telefonicznie poprzez nr centrali: 29 746 37 11 (do nr 18).

W SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej wyznaczono Inspektora Ochrony Danych (IOD), którym jest Pani Agnieszka Joanna Karasiewicz. Z IOD można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych 
z ochroną danych osobowych osobiście, pisemnie, mailowo: iod@szpitalostrowmaz.pl oraz telefonicznie poprzez  nr centrali.

- Celem przetwarzania Państwa danych jest:

- Przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne i wyłonienie najkorzystniejszej oferty,

- Zawarcie i realizacja umowy z wyłonionym wykonawcą, dochodzenie roszczeń.

- Podstawa prawna przetwarzania danych:

- Art. 6 ust. 1 lit b i c RODO,

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U.  2019 .1843 ze zm.),

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakie możne żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U.       
2016r., poz.1126).

- Odbiorcy Państwa danych.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych postępowanie o udzielenie zamówienia
         jest jawne. Ustawa przewiduje jedynie wyjątki zawarte w art. 8 ust. 3 i 4. Państwa dane mogą być 
        też udostępniane każdemu wnioskodawcy na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie        
        do informacji publicznej   (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1429).

Odbiorcami danych mogą być też podmioty, z którymi SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej zawarł 
         umowy na korzystanie z udostępnionych przez nie systemów informatycznych w zakresie 
         przekazywania lub archiwizacji danych.

- Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

W związku z jawnością postępowania, państwa dane mogą być przekazane poza obszar EOG, 
         z zastrzeżeniem  wynikającym z art. 8 ust. 3 – 4 ustawy prawo zamówień publicznych.

- Państwa dane będą przechowywane:

- Przez okres 5 lat, z zastrzeżeniem  art. 97 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wskazane okresy przechowywania wynikają z rzeczowego wykazu akt obowiązującego 
           w SPZZPOZ  w Ostrowi Mazowieckiej i ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
           archiwalnym  i archiwach (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 553 z późn. zm.).

- Uprawnienia:

Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania
         oraz  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

- Państwa dane nie są poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 
           profilowaniu.

- Przystąpienie do postępowania jest dobrowolne. Podanie Państwa danych jest niezbędne w świetle
           wskazanych w pkt 4 lit b i c przepisów prawnych oraz rozstrzygnięcia postępowania. Niepodanie
           danych uniemożliwia udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

- ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ I STRONY INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO

e-mail : przetargi@szpitalostrowmaz.pl

www.szpitalostrowmaz.pl

- LISTA ZAŁACZNIKÓW

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią Załączniki:

- Formularz oferty przetargowej - Załącznik Nr 1.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z Programem Funkcjonalno - Użytkowym-  Załącznik Nr 2 oraz 2a.

- Warunki  umowy - określa Załącznik Nr 3.

- Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik Nr 4

- Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postepowania – Załącznik Nr 5.

- Oświadczenie Wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej – Załącznik Nr 6.

- Wykaz usług – Załącznik Nr 7.

- Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia – Załącznik Nr 8.

- Zobowiązanie podmiotu do udostępnienia swoich zasobów – Załącznik Nr 9.

Załącznik  Nr  1

......................... dnia .............................

..................................

/pieczątka firmowa /

OFERTA   PRZETARGOWA

DANE  WYKONAWCY

Pełna nazwa .........................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy  .........................................................................................................................................................................

Reprezentowany przez:

................................................................................................................................................................

Dane teleadresowe, na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem:

Tel:…………………………. fax:………………………e-mail ......................................................

Adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres siedziby):.......................................................

……………………………………………………………………………………………………..

PRZEDMIOT  OFERTY

Wykonanie projektu budowlano – wykonawczego rozbudowy budynku Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej w Ostrowi Mazowieckiej

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego  poniżej  214 000 euro.

- Gwarantujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, za cenę :

I etap

wartość netto ................................zł. słownie .............................................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie.........................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie.........................................................................................

II etap

wartość netto ................................zł. słownie .............................................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie.........................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie.........................................................................................

III etap

wartość netto ................................zł. słownie .............................................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie.........................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie.........................................................................................

IV etap

wartość netto ................................zł. słownie .............................................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie.........................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie.........................................................................................

OGÓŁEM wartość oferty

wartość netto ................................zł. słownie .............................................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie.........................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie.........................................................................................

- Zobowiązujemy się wykonać przedmiotowe zamówienie w następujących terminach:

- I etap	- Uzgodniona z Zamawiającym Koncepcja programowo-przestrzenna (KPP) budynku, technologii medycznej oraz zagospodarowania terenu z opisem,  w terminie 45 dni od daty podpisania umowy;

- II etap –Projekt budowlany (wykonany we wszystkich branżach w pełnym zakresie  niezbędnym do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę), pozwolenie na budowę oraz wszelkich innych wymaganych prawem  uzgodnień w terminie 120 dni od daty podpisania umowy;

- III etap -Projekt wykonawczy (wykonany we wszystkich branżach w pełnym zakresie), kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót, STWiORB oraz inne opracowania niezbędne do realizacji robót i zatwierdzenia dokumentacji w terminie 165 dni od daty podpisania umowy;

- IV etap - pełnienie nadzoru autorskiego i rejestracja lądowiska w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego w Warszawie. Termin sprawowania nadzoru autorskiego i rejestracji lądowiska ustala się do dnia otrzymania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie przedmiotu umowy zrealizowanego na podstawie niniejszej dokumentacji projektowej.

- Oświadczamy, że w  cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.

- Akceptujemy termin płatności – 30 dni licząc od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT.

- Oświadczamy, że jesteśmy związani z ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Oświadczamy,  że  zapoznaliśmy  się  z  treścią  SIWZ i  nie  wnosimy  do  niej  zastrzeżeń  oraz przyjmujemy  warunki w niej zawarte.

- W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się  do zawarcia umowy w miejscu 
i terminie wskazanym przez  Zamawiającego.

- Oświadczamy, iż do realizacji zamówienia skierujemy osoby (wskazać imię i nazwisko):

- .................................................................... do pełnienia funkcji projektanta branży architektonicznej, osoba posiadająca uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji 
w budownictwie do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; posiadająca doświadczenie w wykonaniu co najmniej 2 (dwóch) usług 
w zakresie wykonania dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wykonawczy) dotyczącej budowy/modernizacji obiektów  o powierzchni nie mniejszej niż   3.000m2 .

  - dodatkowo wykonała inne projekty w zakresie dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wykonawczy) dotyczącej budowy/modernizacji obiektów służby zdrowia  o powierzchni nie mniejszej niż 3.000m2 w ilości:

  - brak dokumentacji projektowych *

  - 1 dokumentację projektową *

  - 2 i więcej dokumentacji projektowych *

* niepotrzebne skreślić

- ............................................................... do pełnienia funkcji projektanta branży konstrukcyjno - budowlanej – osoba posiadająca uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie do projektowania w specjalności konstrukcyjno – budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; posiadająca doświadczenie w wykonaniu co najmniej 2 (dwóch) usług w zakresie wykonania dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wykonawczy) dotyczącej budowy/modernizacji obiektów  o powierzchni nie mniejszej niż 3.000m2 .

  - dodatkowo wykonała inne projekty  w zakresie dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wykonawczy) dotyczącej budowy/modernizacji obiektów służby zdrowia  o powierzchni nie mniejszej niż 3.000m2 w ilości:

  - brak dokumentacji projektowych *

  - 1 dokumentację  projektową *

  - 2 i więcej dokumentacji projektowych *

* niepotrzebne skreślić

- ................................................................do pełnienia funkcji projektanta branży elektrycznej 
– osoba posiadająca uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie do projektowania w specjalności instalacyjnej w  zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 
i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; posiadająca doświadczenie 
w wykonaniu co najmniej 2 usług w zakresie w  zakresie wykonania dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wykonawczy)  o powierzchni nie mniejszej niż   3.000m2.

- .......................................................................do pełnienia funkcji projektanta branży sanitarnej – osoba posiadająca uprawnienia do pełnienia  samodzielnych  funkcji w budownictwie do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,  wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; posiadająca doświadczenie w wykonaniu co najmniej 1 usługi w zakresie wykonania dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wykonawczy)  o powierzchni nie mniejszej niż   3.000m2.

- Wskazujemy..........................................(imię i nazwisko) jako głównego projektanta, osobę koordynującą działania zespołu projektowego, posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej.

- Oświadczamy, iż prace objęte zamówieniem zamierzamy wykonać bez udziału podwykonawców*/przy udziale podwykonawców* (niepotrzebne skreślić)

……………………………………………. - ……………………………………………

(zakres powierzonych podwykonawcom prac)                                   (nazwa podwykonawcy)

- Oświadczamy, że jesteśmy przedsiębiorcą (zaznaczyć właściwe).

|  mikro |  małym |  średnim |  dużym |
| --- | --- | --- | --- |

- Zgodnie z treścią art. 91 ust. 3a ustawy Pzp oświadczamy, że wybór przedmiotowej oferty:

- nie będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego;

- będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, w zakresie i wartości (w tym w przypadku, gdy zgodnie z obowiązującymi przepisami to zamawiający będzie podatnikiem VAT oraz będzie zobowiązany do przekazania go na rachunek właściwego urzędu skarbowego oraz w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów):

……………………………………………………………………………………………

(należy wskazać: nazwę (rodzaj) towaru/usługi, których dostawa/świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz ich wartość bez kwoty podatku od towarów i usług)

- Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym  w sprawach dotyczących realizacji umowy jest ...................................................................................................................................................

e-mail:……………………………………..tel./fax............................................................................

........................................................

pieczątka imienna i podpis osoby / osób

uprawnionych

Załącznik nr 2

………………………….			…………………………….dnia………………….

Pieczątka Wykonawcy

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlano – wykonawczego rozbudowy budynku Szpitala SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej

- Opis wymagań określa Program Funkcjonalno- Użytkowy ( PFU) stanowiący załącznik Nr 2a.

- Wykonawca opracuje dokumentację  projektową w 4 etapach,  terminach i wartościach:

  - etap	- Uzgodniona z Zamawiającym Koncepcja programowo-przestrzenna (KPP) budynku, technologii medycznej oraz zagospodarowania terenu z opisem,  w terminie 45 dni od daty podpisania umowy. Wartość I etapu nie może stanowić więcej niż 10 % wartości całego zadania.

  - II etap –Projekt budowlany (wykonany we wszystkich branżach w pełnym zakresie  niezbędnym do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę), pozwolenie na budowę oraz wszelkich innych wymaganych prawem  uzgodnień w terminie 120 dni od daty podpisania umowy. Wartość II etapu nie może stanowić więcej niż 30 % wartości całego zadania.

  - III etap -Projekt wykonawczy (wykonany we wszystkich branżach w pełnym zakresie), kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót, STWiORB oraz inne opracowania niezbędne do realizacji robót i zatwierdzenia dokumentacji w terminie 165 dni od daty podpisania umowy. Wartość III etapu nie może stanowić więcej niż 55 % wartości całego zadania.

  - IV etap - pełnienie nadzoru autorskiego i rejestracja lądowiska w Urzędzie Lotnictwa  Cywilnego w Warszawie. Termin sprawowania nadzoru autorskiego i rejestracji lądowiska ustala się do dnia otrzymania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie przedmiotu umowy zrealizowanego na podstawie niniejszej dokumentacji projektowej. Wartość IV etapu nie może stanowić więcej niż 5 % wartości całego zadania.

- Przedstawione w dokumentacji projektowej rozwiązania mają być realne, funkcjonalne, efektywne ekonomicznie, winny uwzględniać współczesne wymogi dotyczące  praktyczności stosowanych rozwiązań.

- Dokumentacja projektowa winna uwzględniać wymogi Zamawiającego, dotyczące przeznaczenia pomieszczeń. Na każdym etapie opracowania dokumentacji Wykonawca winien uzgadniać 
z Zamawiającym istotne elementy mające wpływ na koszty tj. rozwiązania funkcjonalne, architektoniczne, konstrukcyjne i materiałowe, technologiczne, oraz wszystkie niezbędne zestawienia ze szczegółowym opisem, rysunki szczegółów i detali wraz z dokładnym opisem i podaniem wszystkich niezbędnych parametrów  pozwalających na identyfikację materiału, urządzenia, przy założeniu,  że zaproponowane rozwiązania i materiały zapewnią odpowiednią jakość, estetykę 
i funkcjonalność zgodnie z normą i rozporządzeniami przy jednoczesnej minimalizacji kosztów.

- Wszystkie zaproponowane w dokumentacji projektowej rozwiązania na każdym etapie podlegają pisemnemu zatwierdzeniu przez Zamawiającego, przy czym dla Projektu budowlanego zatwierdzenie pisemne należy uzyskać przed złożeniem, w imieniu Zamawiającego, wniosku o pozwolenie na budowę.

- Wykonawca winien uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszystkie niezbędne decyzje/zgłoszenia administracyjne i uzgodnienia, konieczne dla wykonania całego zadania, we właściwych urzędach oraz pokrycia związanych z tym kosztów.

- Zamawiający udzieli Wykonawcy, na jego pisemny wniosek, odpowiednich upoważnień 
i pełnomocnictw w celu uzyskania niezbędnych opinii, pozwoleń itp.

- Zakres prac projektowych oraz wymagania Zamawiającego w stosunku do  przedmiotu zamówienia określa PFU.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wykonywania dokumentacji projektowej na każdym etapie realizacji. Wykonawcy wówczas będzie przysługiwała wynagrodzenie za faktycznie wykonany zakres prac.

- Dokumentacja projektowa będzie służyć jako opis przedmiotu zamówienia do przetargu na realizację robót budowlanych w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r.Prawo zamówień publicznych( Dz.U. z 2019r. poz.1843);dokumentacja projektowa w zakresie opisu proponowanych materiałów i urządzeń powinna być wykonana zgodnie z art.29 i 30 ustawy Pzp tj:

  - przedmiot zamówienia należy opisać w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymaganiai okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty;

  - przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję;

  - przedmiotu zamówienia  nie może opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów  lub pochodzenia, źródła  lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że  jest  to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówieni i Zamawiający  nie można opisać  przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą  wyrazy „lub równoważny”; Wykonawca zobowiązany jest precyzyjnie  określić, co należy rozumieć pod określeniem równoważności, celem umożliwienia Zamawiającemu porównania w trakcie postępowania przetargowego na wykonanie robót, przedstawionych elementów równoważnych;

  - w przypadku, gdy wykonawca zawrze w dokumentacji projektowej odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, wówczas jest obowiązany wskazać w dokumentacji, że dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych oraz zobowiązany jest doprecyzować zakres dopuszczalnej równoważności;

- Wykonawca w ramach zawartej umowy będzie zobowiązany w okresie 3 lat od przekazania dokumentacji projektowej, na żądanie Zamawiającego ( nie częściej niż co 6 miesięcy) do aktualizacji kosztorysu inwestorskiego , bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego.

- W chwili rozpoczęcia realizacji projektu( ogłoszenia postepowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych) Wykonawca zobowiązany będzie do udzielenia odpowiedzi pisemnej na ewentualne zapytania w terminie  nie dłuższym niż 2 dni robocze, licząc od dnia przekazania zapytania przez Zamawiającego. W przypadku, gdy odpowiedź na zapytanie powodować będzie konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, Wykonawca wprowadzi te zmiany w terminie nieprzekraczającym 4 dni, uwzględniając je 
w kosztorysie inwestorskim oraz przedmiarach robót ( również w wersji elektronicznej).

- W przypadku wątpliwości Zamawiającego dotyczących treści ofert złożonych 
w postępowaniu przetargowym na wykonanie robót budowalnych w oparciu o dokumentację projektową sporządzoną przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązany będzie do nieodpłatnej konsultacji i udzielania stosownych wyjaśnień.

- Wykonawca w ramach zawartej umowy zobowiązany będzie do stałego nadzoru autorskiego ( nie mniej niż jeden raz w miesiącu) oraz wizyty projektantów branżystów bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego.

- W ramach  pełnienia nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązuje się między innymi do:

  - stałej kontroli jakości robót i ich zgodności z dokumentacją w zakresie rozwiązań użytkowych, technicznych i materiałowych oraz STWiORB;

  - stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności wykonywanych robót budowlanych z Dokumentacją projektową i zasadami wiedzy technicznej;

  - wyjaśniania Przedstawicielowi Zamawiającego powstałych w toku realizacji Inwestycji wątpliwości dotyczących Dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwiązań, poprzez udzielanie mu dodatkowych informacji oraz opracowań i uzupełnianie szczegółów Dokumentacji projektowej;

  - uzgadniania z Zamawiającym i Wykonawcą robót budowlanych możliwości wprowadzania zmian w stosunku do materiałów, rozwiązań użytkowych i technicznych przewidzianych w Dokumentacji projektowej lub (i) STWiORB, w szczególności zmian zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektorów nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji Inwestycji, przy czym przekazanie rozwiązań może być dokonywane wyłącznie za pośrednictwem Przedstawiciela Zamawiającego. Wprowadzenie zmian do realizacji wyłącznie po pisemnej zgodzie Zamawiającego; czuwania, aby zakres ewentualnie wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego Projektu budowlanego, wymagającej uzyskania zamiennego pozwolenia na budowę;

  - udziału w naradach na żądanie Przedstawiciela Zamawiającego na budowie oraz formułowania wniosków w przedmiocie właściwego wykonania robót;

  - udziału w próbach instalacji i rozruchach, w naradach i komisjach technicznych, 
w odbiorach technicznych i częściowych odbiorach elementów Etapów realizacji Przedmiotu Umowy oraz w odbiorach końcowych i przekazaniu Obiektu do użytkowania.

- Miejscem pełnienia nadzoru autorskiego jest teren budowy Obiektu, siedziba Zamawiającego.

- Dokumentację projektową należy sporządzić w wersji papierowej ( w ilości egzemplarzy   określonych w PFU ) oraz w elektronicznej  (w ilości egzemplarzy określonych  w PFU) w postaci plików PDF( w tym skan podpisanego przez autora opracowania),DWG,JPG. Wszystkie pliki dotyczące dokumentacji projektowej w wersji elektronicznej należy przekazać  na jednym nośniku optycznym CD lub DVD.

- Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego wykonanej dokumentacji projektowej  będzie protokół odbioru podpisany przez obie strony.

- Z dniem wydania dokumentacji stanowi ona własność Zamawiającego a  majątkowe prawa autorskie do opracowania przechodzą na Zamawiającego, co następuje bez dodatkowego wynagrodzenia.

..................................................

pieczątka imienna i podpis

osoby/osób uprawnionych

Załącznik Nr 3

PROJEKT

UMOWA Nr …./ZP

zawarta w  dniu ................ w  Ostrowi Mazowieckiej  w wyniku przeprowadzonego postępowania  
o  udzielenie zamówienia publicznego  w trybie  przetargu nieograniczonego  poniżej 214 000 euro   pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Zespołem

Zakładów Opieki Zdrowotnej

w Ostrowi Mazowieckiej

ul. Duboisa 68

07-300 Ostrów Mazowiecka

zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM  reprezentowanym przez:

………………………………………………………………………………………………

przy  kontrasygnacie :

………………………………………………………………………………………………

a

…………………………..

zarejestrowaną  w  Krajowym Rejestrze  Sądowym   pod numerem KRS :........................ lub wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej

zwanym dalej   WYKONAWCĄ   reprezentowanym  przez :

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

§ 1

- Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania projektu budowlano – wykonawczego rozbudowy budynku Szpitala SPZZOZ 
w Ostrowi Mazowieckiej na warunkach określonych w SIWZ,  zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia i PFU - Załącznik Nr … i ofertą przetargową Wykonawcy z dnia ……….. - Załącznik  Nr ……..  do niniejszej umowy.

§ 2

- Wykonawca opracuje dokumentację  projektową w 4 etapach i terminach:

  - I etap - Uzgodniona z Zamawiającym Koncepcja programowo-przestrzenna (KPP) budynku, technologii medycznej oraz zagospodarowania terenu z opisem,  w terminie 45 dni od daty podpisania umowy.

  - II etap –Projekt budowlany (wykonany we wszystkich branżach w pełnym zakresie  niezbędnym do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę oraz wszelkich innych wymaganych prawem  uzgodnień) oraz prawomocne pozwolenie na budowę w terminie 120 dni od daty podpisania umowy

  - III etap -Projekt wykonawczy (wykonany we wszystkich branżach w pełnym zakresie), kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót, STWiORB oraz inne opracowania niezbędne do realizacji robót i zatwierdzenia dokumentacji w terminie 165 dni od daty podpisania umowy.

  - IV etap - pełnienie nadzoru autorskiego i rejestracja lądowiska  w Urzędzie Lotnictwa  Cywilnego w Warszawie. Termin sprawowania nadzoru autorskiego i rejestracji lądowiska ustala się do dnia otrzymania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie przedmiotu umowy zrealizowanego na podstawie niniejszej dokumentacji projektowej.

- Wykonawca winien uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszystkie niezbędne decyzje/zgłoszenia administracyjne i uzgodnienia, konieczne dla wykonania całego zadania, we właściwych urzędach oraz pokrycia związanych z tym kosztów.

- Zamawiający udzieli Wykonawcy, na jego pisemny wniosek, odpowiednich upoważnień 
i pełnomocnictw w celu uzyskania niezbędnych opinii, pozwoleń itp.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian wytycznych zawartych w opisie przedmiotu zamówienia i PFU w trakcie prac projektowych, bez prawa do żądania dodatkowego wynagrodzenia przez Wykonawcę.

- Dokumentacja projektowa powinna być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz zgodnie z umową a także obowiązującymi przepisami i normami.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie  zasadami aktualnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami.

- Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne kwalifikacje i uprawnienia budowlane do wykonania przedmiotu umowy.

- Dokumentacja projektowa będzie służyć jako opis przedmiotu zamówienia do przetargu na realizację robót budowlanych w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r.Prawo zamówień publicznych
( Dz.U. z 2019r. poz.1843);dokumentacja projektowa w zakresie opisu proponowanych materiałów 
i urządzeń powinna być wykonana zgodnie z art.29 i 30 ustawy Pzp tj:

  - przedmiot zamówienia należy opisać w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania 
i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty,

  - przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję,

  - przedmiotu zamówienia  nie może opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów  lub pochodzenia, źródła  lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że  jest  to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Zamawiający  nie można opisać  przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą  wyrazy „lub równoważny”.

  - Wykonawca zobowiązany jest precyzyjnie  określić, co należy rozumieć pod określeniem równoważności, celem umożliwienia Zamawiającemu porównania w trakcie postępowania przetargowego na wykonanie robót, przedstawionych elementów równoważnych.

  - w przypadku, gdy wykonawca zawrze w dokumentacji projektowej odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, wówczas jest obowiązany wskazać w dokumentacji, że dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych oraz zobowiązany jest doprecyzować zakres dopuszczalnej równoważności;

- Wykonawca w ramach zawartej umowy będzie zobowiązany w okresie 3 lat od przekazania dokumentacji projektowej, na żądanie Zamawiającego ( nie częściej niż co 6 miesięcy) do aktualizacji kosztorysu inwestorskiego w terminie 14 dni roboczych, bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego.

- W chwili rozpoczęcia realizacji projektu (ogłoszenia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych) Wykonawca zobowiązany będzie do udzielenia odpowiedzi pisemnej na ewentualne zapytania w terminie  nie dłuższym niż 2 dni robocze, licząc od dnia przekazania zapytania przez Zamawiającego. W przypadku, gdy odpowiedź na zapytanie powodować będzie konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, Wykonawca wprowadzi te zmiany w terminie nieprzekraczającym 4 dni, uwzględniając je 
w kosztorysie inwestorskim oraz przedmiarach robót ( również w wersji elektronicznej).

- W przypadku wątpliwości Zamawiającego dotyczących treści ofert złożonych w postępowaniu przetargowym na wykonanie robót budowalnych w oparciu o dokumentację projektową sporządzoną przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązany będzie do nieodpłatnej konsultacji i udzielania stosownych wyjaśnień.

- Wykonawca w ramach zawartej umowy zobowiązany będzie do stałego nadzoru autorskiego (nie mniej niż jeden raz w miesiącu) oraz wizyty projektantów branżystów bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego.

- W przypadku wykonywania nadzoru autorskiego przez pełnomocnika, Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu stosownych pełnomocnictw.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania pełnomocników jak za działania własne.

- W ramach  pełnienia nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązuje się między innymi do:

  - stałej kontroli jakości robót i ich zgodności z dokumentacją w zakresie rozwiązań użytkowych, technicznych i materiałowych oraz STWiORB;

  - stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności wykonywanych robót budowlanych z dokumentacją projektową i zasadami wiedzy technicznej;

  - wyjaśniania przedstawicielowi Zamawiającego powstałych w toku realizacji Inwestycji wątpliwości dotyczących dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwiązań, poprzez udzielanie mu dodatkowych informacji oraz opracowań i uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej;

  - uzgadniania z Zamawiającym i Wykonawcą robót budowlanych możliwości wprowadzania zmian w stosunku do materiałów, rozwiązań użytkowych i technicznych przewidzianych w dokumentacji projektowej lub (i) STWiORB, w szczególności zmian zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektorów nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji inwestycji, przy czym przekazanie rozwiązań może być dokonywane wyłącznie za pośrednictwem przedstawiciela Zamawiającego. Wprowadzenie zmian do realizacji wyłącznie po pisemnej zgodzie Zamawiającego; czuwania, aby zakres ewentualnie wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego Projektu budowlanego, wymagającej uzyskania zamiennego pozwolenia na budowę;

  - udziału w naradach na żądanie przedstawiciela Zamawiającego na budowie oraz formułowania wniosków w przedmiocie właściwego wykonania robót;

  - udziału w próbach instalacji i rozruchach, w naradach i komisjach technicznych, 
w odbiorach technicznych i częściowych odbiorach elementów, etapów realizacji przedmiotu umowy oraz w odbiorach końcowych i przekazaniu obiektu do użytkowania.

  - współpraca z przedstawicielem Zamawiającego w przypadku sporu z Wykonawcą robót budowlanych, w tym udzielanie pisemnych informacji ,sporządzanie zestawień i kosztorysów, na żądanie przedstawiciela Zamawiającego – do dnia prawomocnego zakończenia wszystkich sporów sądowych dotyczących realizacji robót budowlanych objętych dokumentacją projektową.

- Miejscem pełnienia nadzoru autorskiego jest teren budowy obiektu, siedziba Zamawiającego.

- Nadzór autorski będzie sprawowany jedynie w przypadku dojścia do skutku wykonywania robót budowlanych objętych dokumentacją projektową.

- Termin sprawowania nadzoru autorskiego ustala się do dnia otrzymania przez Zamawiającego  pozwolenia na użytkowanie przedmiotu umowy zrealizowanego na podstawie niniejszej dokumentacji projektowej.

§ 3

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy określony w §1 bezpośrednio do siedziby Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do dokonania pisemnego zgłoszenia o zakończeniu prac projektowych i gotowości ich do odbioru ( dotyczy każdego etapu ).

- Dokumentacja projektowa będąca przedmiotem odbioru musi być zaopatrzona w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie Wykonawcy, że została wykonana zgodnie z niniejszą umową, obowiązującymi przepisami techniczno - budowlanymi oraz jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

- Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego wykonanego przedmiotu umowy, będzie protokół odbioru  podpisany bez uwag przez obie strony umowy.

- Zamawiający zobowiązuje się do sprawdzenia kompletności dostarczonej dokumentacji oraz podpisania protokołu odbioru  w terminie 7 dni od daty  jej dostarczenia.

- Podpisanie protokołu odbioru nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych i prawnych wykonanej dokumentacji projektowej.

§ 4

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu prowadzenia przedmiotowej działalności gospodarczej, za swoje działania oraz działania wszystkich pracowników, jak również osób pracujących na jego rzecz, w tym za wszelkie szkody powstałe w wyniku prowadzenia tej działalności, wobec Zamawiającego oraz osób trzecich.

- Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy zespołem projektowym w składzie :

  - główny projektant, koordynujący działania zespołu projektowego posiadający uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej w osobie…………………

  - wielobranżowy zespół projektowy składający się z osób posiadających uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalnościach: architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wentylacyjnych, wodociągowych 
i kanalizacyjnych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 
i elektroenergetycznych zgodnie z wykazem zawartym w ofercie.

- Wykonawca zapewni przez cały czas realizacji umowy, skład zespołu projektowego składający się 
z osób posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane  do projektowania bez ograniczeń, we wszystkich specjalnościach wymaganych  dla realizacji projektu jak również w trakcie robót budowlanych.

§ 5

- Wykonawca zamierza zlecić podwykonawcom, za działanie których bierze pełną odpowiedzialność, następujący zakres prac:

...................................................................................

firma ……………………………….…

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 
w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale III SIWZ, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Zmiana, o której mowa w zdaniu poprzednim wymaga sporządzenia aneksu do umowy.

- Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy przed wypłatą należnego wynagrodzenia pisemnego oświadczenia podwykonawców lub dalszych podwykonawców o otrzymaniu wynagrodzenia za wykonany zakres robót.

§ 6

- Za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy, określonego w § 1  Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości …………. zł. netto (słownie: …………………… ) + 23 % VAT. przelewem bankowym na konto Wykonawcy  Nr……………………………………………

w Banku ….....................................................................................

- Wynagrodzenie płatne będzie w 4 etapach:

  - Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 2 ust.1pkt.1.1 tj. ……………. zł. netto (słownie:……………….) + 23%VAT w terminie …….. dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury, która może zostać wystawiona po podpisaniu bez zastrzeżeń przez strony umowy protokołu  odbioru.

  - Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 2 ust.1pkt.1.2 tj. ……………. zł. netto (słownie:……………….) + 23%VAT w terminie …….. dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury, która może zostać wystawiona po podpisaniu bez zastrzeżeń przez strony umowy protokołu  odbioru.

  - Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 2 ust.1pkt.1.3 tj. ……………. zł. netto (słownie:……………….) + 23%VAT w terminie …….. dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury, która może   zostać wystawiona po podpisaniu bez zastrzeżeń przez strony umowy protokołu  odbioru.

  - Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 2 ust.1pkt. 1.4 tj. …………zł. netto 
( słownie:………….. ) + 23%VAT, Zamawiający zapłaci Wykonawcy w terminie …. dni od daty  dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury, która  może zostać wystawiona po podpisaniu przez  Zamawiającego i wykonawcę robót budowlanych protokołu końcowego odbioru potwierdzającego zakończenie tych robót oraz uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie 
i rejestrację lądowiska w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego w Warszawie.

- Wynagrodzenie określone w ust.1 ma charakter ryczałtowy i obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy związane z wykonaniem przedmiotu umowy.

- Wynagrodzenie określone w ust.1 może ulec zmniejszeniu proporcjonalnie do wyłączonego przez Zamawiającego projektu zgodnie z SIWZ.

- Strony postanawiają, że jeżeli rachunek bankowy, którym posługuje się  Wykonawca nie będzie ujęty w wykazie podatników, o którym stanowi art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i  usług (Dz.U. 2018.2174) – tzw. ,,białej liście podatników VAT”, Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania płatności i nie będzie stanowiło to naruszenia umowy.

- Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Wykonawca może dokonać przelewu wierzytelności z zawartej umowy na osobę trzecią jedynie za zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 7

- Tytułem zapewnienia należytego wykonania umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie, co stanowi kwotę ………………..…… zł w formie ………………………………………

- Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
i pokryciu roszczeń z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy.

- W przypadku przedłużenie terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowiązany jest
do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

- 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminie 30 dni 
od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia i uznania przez Zamawiającego 
za należycie wykonane. Pozostałe 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy służyć będzie, jako zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

§ 8

- Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy w okresie 
2 lat.

- Data zakończenia czynności odbioru przedmiotu umowy jest datą rozpoczęcia okresu rękojmi dla prac objętych umową.

- Zgłoszenie wad dokonywane będzie przez Zamawiającego niezwłocznie w formie pisemnej. Wszelkie koszty związane z wykonywaniem rękojmi ponosi Wykonawca.

- W okresie rękojmi Wykonawca jest obowiązany do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych po odbiorze przedmiotu umowy, które wynikną z nieprawidłowego wykonania jakiegokolwiek opracowania projektowego albo jego części lub z jakiegokolwiek działania lub zaniedbania Wykonawcy.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po terminie określonym 
w ust. 1, jeżeli reklamował wadę dokumentacji przed upływem tego terminu.

- O zauważonych wadach w dokumentacji Zamawiający zawiadomi Wykonawcę niezwłocznie po ich ujawnieniu. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad w terminie wskazanym przez Zamawiającego, który nie może mieć wpływu na wydłużenie czasu realizacji przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę.

- W przypadku bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego 
do usunięcia wad, Zamawiający ma prawo do zlecenia zastępczego ich usunięcia osobie trzeciej, 
a koszt wykonania dokumentacji uzupełniającej w całości pokryje Wykonawca.

- Wady dokumentacji projektowej, skutkujące w realizacji wzrostem kosztów budowy (braki, błędy 
w dokumentacji projektowej) będą obciążały Wykonawcę, który zapłaci w całości udokumentowane nakłady z tego tytułu.

- Wykonawca udziela gwarancji jakości na przedmiot umowy, który mija wraz z podpisaniem protokołu odbioru końcowego robót budowlanych realizowanych przez Zamawiającego według opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej, a w przypadku stwierdzenia wad w przedmiocie odbioru, w dniu podpisania protokołu stwierdzającego usunięcie zaistniałych wad.

- Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia Zamawiającemu kosztów, jakie Zamawiający poniósł 
w związku z wystąpieniem przerw w wykonywanych robotach budowlanych, jeżeli przerwy te powstały z powodu wad ujawnionych w opracowaniach projektowych.

§ 9

            - Z chwilą przekazania Dokumentacji projektowej Zamawiającemu, odebrania jej przez niego 
i zapłacenia Wykonawcy wynagrodzenia z tego tytułu, Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego i jego następców prawnych autorskie prawa majątkowe do tej dokumentacji 
i wszystkich innych dzieł wykonanych przez Wykonawcę (Projektanta) w ramach Umowy 
i przekazanej Zamawiającemu na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w przepisie  art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o  prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2019.1231 ze zm.), a w szczególności w zakresie:

- utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, 
w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

- obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

- rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

- korzystania na własny użytek;

- wielokrotnego udostępniania i przekazywania osobom trzecim.

            - Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych zgodnie z ust. 1 Wykonawca przenosi na Zamawiającego i jego następcę prawnego własność wszystkich egzemplarzy Dokumentacji projektowej, które zostaną Zamawiającemu wydane w związku z wykonaniem przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy, a także prawa własności materialnych nośników, na których Dokumentacja projektowa została utrwalona.

            - Nabycie praw do Dokumentacji projektowej nie obejmuje prawa do zastosowania jej przez Zamawiającego i jego następcę prawnego przy realizacji innych inwestycji.

            - Zamawiający i jego następca prawny nabywa prawo do korzystania i rozporządzania prawem wskazanym w ust. 1 tak w kraju jak i za granicą.

            - Wykonawca zezwala Zamawiającemu i jego następcy prawnemu na wykonywanie praw zależnych do Dokumentacji projektowej i Obiektu będącego jej urzeczywistnieniem, tj. na rozporządzanie oraz korzystanie z utworów zależnych - adaptacji, zmian, przeróbek Dokumentacji projektowej i Obiektu będącego jej urzeczywistnieniem oraz wyraża zgodę, aby dalszej zgody na wykonywanie praw zależnych przez osoby trzecie udzielał Zamawiający.

            - Wykonawca zapewnia, iż będzie jedynym uprawnionym z tytułu autorskich praw majątkowych oraz praw zależnych do Dokumentacji projektowej oraz że prawa te nie będą obciążone jakimikolwiek prawami osób trzecich.

            - Wykonawca zobowiązuje się, że w przypadku, gdyby jakiekolwiek autorskie prawa majątkowe lub prawa zależne do Dokumentacji projektowej przysługiwały osobom trzecim, w tym w szczególności Podwykonawcom, spowoduje, żeby takie osoby trzecie niezwłocznie przeniosły przysługujące im prawa na Zamawiającego i jego następcę prawnego lub udzieliły Zamawiającemu i jego następcy prawnemu stosownych upoważnień, zapewnień i zgód na warunkach określonych w niniejszym paragrafie bez jakiejkolwiek dodatkowej płatności ze strony Zamawiającego.

            - Wykonawca zapewnia, iż osoby, które opracują Dokumentację projektową, a którym przysługują osobiste prawa autorskie, nie będą wnosić w stosunku do Zamawiającego i jego następców prawnych żadnych roszczeń w przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian, adaptacji i przeróbek Dokumentacji projektowej i Obiektu ją urzeczywistniającego.

            - Wykonawca zobowiązuje się zwolnić i uchronić od odpowiedzialności Zamawiającego, jego następców prawnych, pracowników, wykonawców oraz ich pracowników, z tytułu wszelkich szkód, jakie te osoby poniosą wskutek roszczeń i innych żądań osób trzecich związanych z naruszeniem jakichkolwiek praw takich osób trzecich w wyniku korzystania przez Zamawiającego, jego następcy prawnego lub wymienionych powyżej osób z Dokumentacji projektowej oraz realizacji 
i eksploatacji Obiektu ją urzeczywistniającego, w szczególności za wszelkiego rodzaju koszty 
i wydatki, w tym wynagrodzenia obsługi prawnej Zamawiającego i jego następcy prawnego.

            - W przypadku wniesienia jakiegokolwiek powództwa przeciwko Zamawiającemu lub jego następcy prawnemu lub wszczęcia jakiegokolwiek innego postępowania przeciwko Zamawiającemu lub jego następcy prawnemu w związku z zarzucanym naruszeniem przez Zamawiającego lub jego następcę prawnego jakichkolwiek praw własności intelektualnej osób trzecich w wyniku korzystania 
z Dokumentacji projektowej czy też realizacji i eksploatacji Obiektu ją urzeczywistniającego, Zamawiający lub jego następca prawny zawiadomi o tym Wykonawcę, a Wykonawca na żądanie Zamawiającego lub jego następcy prawnego - weźmie na swój koszt udział w postępowaniu 
w zakresie niezbędnym do ochrony Zamawiającego lub jego następcy prawnego przed odpowiedzialnością wobec tej osoby trzeciej.

            - Zapłata wynagrodzenia określonego w § 6 ust.1 Umowy, wyczerpuje wszelkie roszczenia  Wykonawcy z tytułu przeniesienia na rzecz Zamawiającego i jego następcę prawnego autorskich praw majątkowych, praw zależnych, jak również za dokonanie innych czynności związanych 
z prawami autorskimi, o których mowa w powyżej, w tym korzystanie przez Zamawiającego i jego następcę prawnego z Dokumentacji projektowej i obiektów ją urzeczywistniających na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w Umowie, a także przeniesienia własności egzemplarzy Dokumentacji projektowej.

§ 10

- Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z winy Wykonawcy, bez wyznaczania
dodatkowego terminu, w przypadku:

- opóźnienia Wykonawcy w dostarczeniu Przedmiotu umowy o dłużej niż 14 dni kalendarzowych,

- wykonywania Przedmiotu umowy wadliwie lub w sposób sprzeczny z umową, niezgodnie 
z uzgodnieniami lub zaleceniami Zamawiającego pomimo dokonanego wezwania do zmiany sposobu wykonania i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu,

- Odstąpienie od umowy nastąpi w formie pisemnej i będzie zawierało uzasadnienie Zamawiającego pod rygorem nieważności tego oświadczenia.

- W razie odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół zaawansowania prac na dzień odstąpienia w terminie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia 
o odstąpieniu od Umowy.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn określonych w ust. 1 Wykonawca przenosi prawa autorskie do wykonanej części Przedmiotu Umowy wraz z prawem do jego wykorzystania i przeróbek.

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie będzie leżało w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego 
z tytułu wykonania części umowy, ustalonego na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego protokołu zaawansowania prac.

§ 11

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za:

  - zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy -  jego części/ etapu – w wysokości 0,5 % wartości brutto, odpowiednio do etapu którego dotyczy zwłoka, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku do terminów  o  których  mowa w § 2 ust. 1,

  - zwłokę w usunięciu wad, braków lub uchybień w dokumentacji - jego części/ etapu – w wysokości 0,2 % wartości brutto, odpowiednio do etapu którego dotyczy zwłoka, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku do terminów,  o  których  mowa w § 2 ust. 1,

  - z tytułu każdorazowego braku aktualizacji kosztorysu inwestorskiego na żądanie Zamawiającego 
w wysokości 500 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

  - z tytułu braku udzielenia wyjaśnień/odpowiedzi do SIWZ dot. postepowania przetargowego na realizację inwestycji na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej w wysokości 1000 (jeden tysiąc) złotych za każde nieudzielenie w terminie 2 dni roboczych wyjaśnień/odpowiedzi Zamawiającemu,

  - z tytułu niestawiennictwa Wykonawcy w terminie 2 dni roboczych na wezwanie Zamawiającego do pełnienia czynności nadzoru autorskiego w wysokości 1000 (jeden tysiąc) złotych za każde niestawiennictwo,

  - odstąpienie przez Zamawiającego od umowy na skutek okoliczności leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10 % wartości przedmiotu umowy określonego w § 6 pkt 1.

  - odstąpienie przez Wykonawcę z  od umowy na skutek okoliczności leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 20 % wartości przedmiotu umowy określonego w § 6 pkt 1.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy na skutek okoliczności leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10 % wartości niezrealizowanej części przedmiotu umowy określonego w § 6 pkt 1.

- Kary o których mowa  w niniejszej umowie, Wykonawca zapłaci na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy przelewem, w terminie 14 dni od daty doręczenia noty księgowej. Po bezskutecznym upływie terminu  Zamawiający ma prawo, potrącić kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy lub wniesionego przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Zamawiającemu, niezależnie od uprawnienia do żądania zapłaty kary umownej przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§ 12

- Strony zgodnie ustalają, iż zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy oraz wprowadzania nowych postanowień, niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

- Na podstawie art. 144 ust 1 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 
W szczególności dopuszczalne są zmiany:

  - dotyczące terminu realizacji umowy. Zmiana taka może nastąpić jedynie w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od stron, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Okolicznościami takimi będą w szczególności:

    - działania lub zaniechania osób trzecich (np. organów administracji publicznej i innych podmiotów uczestniczących w procedurze opiniowania i uchwalania),

    - złożenie skargi lub wniosku do właściwych organów administracyjnych lub sądowych lub odwołania od ich rozstrzygnięcia, o ile będą mogły mieć wpływ na zmianę terminu realizacji,

    - z przyczyn spowodowanych siłą wyższą (za siłę wyższą, warunkującą zmianę umowy uważać się będzie niezależne od Stron losowe zdarzenie zewnętrzne, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności).

    - gdy zajdzie potrzeba wykonania opracowań nieprzewidzianych w zamówieniu lub potrzeba zmiany prac projektowych z tytułu nie uzyskania wymaganych prawem zgód,

Powyższe zmiany wymagają zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.

  - podwykonawcy i zakresu powierzonej części umowy. W tych okolicznościach warunkiem dokonania zmiany jest wskazanie nowego podwykonawcy o kwalifikacjach zgodnych 
z wymaganymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, jeżeli Wykonawca polegał na jego doświadczeniu, zdolnościach i kwalifikacjach w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

  - wynagrodzenia brutto wykonawcy, w przypadku, gdy w okresie obowiązywania umowy nastąpi zmiana obowiązującej stawki podatku VAT;

  - nieistotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy Pzp

  - których łączna wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie 
w umowie;

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy opisane w niniejszym paragrafie mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.

§ 13

- Ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego  i przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych.

§ 14

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

- Integralną część Umowy stanowią:

  - Załącznik nr 1 – Oferta przetargowa

  - Załącznik nr  2- Opis przedmiotu zamówienia

  - Załącznik nr  3-PFU

ZAMAWIAJĄCY                                                                  	WYKONAWCA

………………………………….	                              ………………………………….

Załącznik Nr 4

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej    
   w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Duboisa 68,07-300 Ostrów Mazowiecka

Wykonawca:

…………………………………………………………………………

reprezentowany przez:

………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa   do  reprezentacji)

Oświadczenie Wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego rozbudowy budynku Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej, nr sprawy SPZZOZ.XII.381.15/2020, oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w rozdziale V SIWZ.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w rozdziale III SIWZ, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ………...

…………………………………………………………………………………………………………....

…….…………………………………….., w następującym zakresie:………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu);

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik Nr  5

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej    
            w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Duboisa 68,07-300 Ostrów Mazowiecka

Wykonawca:

……………………………………………

reprezentowany przez:

……………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego rozbudowy budynku Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej 
w Ostrowi Mazowieckiej, nr sprawy SPZZOZ.XII.381.15/2020 (oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-22 ustawy Pzp.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 
pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………...........................................

.........................................................................................................................................................................................

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ……..……………………………………………………………………………………....……………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami:

……………………………………………………………………..….…………………………………. (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis

Załącznik nr 6 do SIWZ

Zamawiający:

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej

ul. Duboisa 68

07 – 300 Ostrów Mazowiecka

Oświadczenie wykonawcy

Ja/my niżej podpisani:

…………………………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

działając w imieniu i na rzecz:

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

(pełna nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) .

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego na: Wykonanie projektu budowlano – wykonawczego rozbudowy budynku Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej”

- oświadczam/y, że należymy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 369 ze zmianami), co podmioty wymienione poniżej (należy podać nazwy i adresy siedzib)*:

| Lp. | Nazwa podmiotu | Adres podmiotu |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| ….. |  |  |

………………….……., dnia ………….……. r.

(miejscowość)			                            	…………………………………………

(podpis)

- oświadczam/y, że nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 369 ze zmianami)*

………………….……., dnia ………….……. r.

(miejscowość)

…………………………………………

(podpis)

* - należy wypełnić pkt. 1 lub pkt. 2

Załącznik nr 8 do SIWZ

Zamawiający:

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej

ul. Duboisa 68

07 – 300 Ostrów Mazowiecka

Wykonawca:

……………………………………………………..…….......................................

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………………………………………………..............

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Dotyczy przedmiotu zamówienia pn.

„Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego rozbudowy budynku Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej  Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej 
w Ostrowi Mazowieckiej”, nr sprawy SPZZOZ.XII.381.15/2020

WYKAZ USŁUG

| Lp. | Nazwa i adres Odbiorcy usługi | Przedmiot usługi | Daty wykonania usługi | Wartość usługi brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Uwaga! Dla wszystkich wyżej wymienionych zamówień należy dołączyć dowody potwierdzające, że zostały one wykonane należycie lub są wykonywane należycie. Nie ma obowiązku załączania dowodu w przypadku, gdy podmiotem na rzecz którego Wykonawca wcześniej wykonywał zamówienie wskazane w niniejszym wykazie był Zamawiający

................................ dn. ............................

........................................................

/pieczątka imienna i podpis osoby/osób             uprawnionych /

Załącznik nr 8 do SIWZ

Zamawiający:

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej

ul. Duboisa 68

07 – 300 Ostrów Mazowiecka

Wykonawca:

……………………………………………………..…….......................................

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………………………………………………..............

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Dotyczy przedmiotu zamówienia pn.

# „Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego rozbudowy budynku Szpitala  Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej  Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej”, nr sprawy SPZZOZ.XII.381.15/2020

WYKAZ OSÓB SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA

| Lp. | Osoby uczestniczące w wykonywaniu zamówienia (Imię i nazwisko) | Posiadane, uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia publicznego. | Posiadane doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia publicznego (wskazać zrealizowane usługi min. 2 w zakresie wykonania dokumentacji projektowej( projekt budowlany i wykonawczy o powierzchni nie mniejszej niż 3000 m2 ) | Zakres wykonywanych czynności (wskazać rodzaj projektu branżowego) | Podstawa dysponowania osobami* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| (...) |  |  |  |  |  |

*Wykonawca powinien wskazać, na jakiej podstawie dysponuje lub będzie dysponował osobą wskazaną do realizacji 
   zamówienia ( np. pracownik wykonawcy, zleceniobiorca na podstawie umowy cywilno-prawnej albo potencjał podmiotu trzeciego).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.                                                                                           .....................................................

/podpis, pieczątki-osób upoważnionych/

Załącznik nr 9 do SIWZ

............................................................................

(nazwa i adres podmiotu oddającego zasoby)

ZOBOWIĄZANIE

do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów 
na potrzeby realizacji zamówienia

Zobowiązuję się do oddania swoich zasobów

.......................................................................................................................................................

(określenie zasobu: zdolności techniczne lub zawodowe,  sytuacja ekonomiczna lub finansowa)

do dyspozycji Wykonawcy:

.......................................................................................................................................................

(nazwa Wykonawcy)

przy wykonywaniu zamówienia pod nazwą:

„Wykonanie projektu budowlano – wykonawczego rozbudowy budynku Szpitala Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej 
w Ostrowi Mazowieckiej

Oświadczam, iż:

- udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie1:

.................................................................................................................................................

- sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący2:

.................................................................................................................................................

- zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący3:

.................................................................................................................................................

- okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący4:

.................................................................................................................................................

- zrealizuję usługi/roboty budowlane, do realizacji których wymagane są zdolności techniczne lub zawodowe (wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, doświadczenie)5.

................................ dnia ................................

.........................................................................................

(podpis podmiotu/ osoby upoważnionej do reprezentacji podmiotu)

- zakres udostępnianych zasobów niezbędnych do potwierdzenia spełniania warunku:

- zdolności techniczne lub zawodowe (doświadczenie, potencjał techniczny (rodzaj, nazwa, model), osoby zdolne do wykonania zamówienia (imię i nazwisko, funkcja lub zakres wykonywanych czynności),

- zdolności finansowe lub ekonomiczne (np. wysokość środków finansowych);

- np. udostępnienie osób, udostępnienie doświadczenia, udostępnienie środków finansowych, podwykonawstwo;

- należy wskazać czynności/rodzaj robót jaki będzie realizowany;

- należy wskazać okres na jaki zostają oddane zasoby;

- nie dotyczy w przypadku udostępnienia zasobów w zakresie sytuacji finansowej lub ekonomicznej.

* niepotrzebne skreślić

# Footnotes

niepotrzebne skreślić; w przypadku nie skreślenia (nie wskazania) żadnej z ww. treści oświadczenia i niewypełnienie powyższego pola oznaczonego: „należy wskazać nazwę (rodzaj) towaru/usługi, których dostawa/świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz ich wartość bez kwoty podatku od towarów i usług” – zamawiający uzna, że wybór przedmiotowej oferty nie będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego.

# Text boxes

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ
ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. Duboisa 68
tel. (029) 746 37 11, fax. (029) 746 37 06
www.szpitalostrowmaz.pl e-mail: spzzozom@wp.pl